АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81

от 31 августа 2011 года                                                         ст. Малая Лучка

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы  «Развитие и модернизация

жилищно-коммунальной инфраструктуры в

Малолученском сельском поселении на 2011- 2014 годы»

В соответствии с постановлением Главы Администрации Малолученского сельского поселения от 30.10.2008 г №67 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации» и распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 17.08.2011 г №46 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры  в Малолученском сельском поселении» на 2011- 2014 годы» согласно приложения.

2.  .  Начальнику сектора экономики и финансов Администрации Малолученского сельского поселения  (Клевцовой М.В.) предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011 – 2014 годы».

3.  Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении  на 2011-2014 годы», мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы  Малолученского сельского поселения                 Л.В.Понятова

Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 31.08.2011 г № 81

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы»

сельского  поселения                                                           В.И Картичев Начало формы

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении

на 2011-2014 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Малолученского сельского поселения от 17 августа 2011 года № 46 «О разработке Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы» |
| Разработчик Программы | Администрация Малолученского сельского поселения |
| муниципальный заказчик Программы | Администрация Малолученского сельского поселения |
| Цели Программы | -повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения -привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг |
| Основные задачи Программы | -обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунального предприятия; - обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; -обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно- коммунального комплекса; -оказать государственную поддержку модернизации жилищно-коммунального комплекса |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2014 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Малолученского сельского поселения, ГУ РО «УЭГВ» |
| Участники Программы | Администрация Малолученского сельского поселения, ГУ РО «УЭГВ» |
| Основные мероприятия Программы | предоставление субсидий за счет средств Фонда софинансирования расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования в 2011-2014 годах –2054,4тыс. рублей, в том числе: - 2011 год – 513,6 тыс. рублей; - 2012 год – 513,6 тыс. рублей; - 2013 год – 513,6 тыс. рублей; - 2014 год – 513,6 тыс. рублей; средства местного бюджета – 318,8 тыс. рублей; средства областного бюджета – 1735,6 тыс. рублей. Объемы расходования средств местного бюджета на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительного органа поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | -повышение эффективности, качества и стабильности жилищно-коммунального обслуживания, - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, - комфортность и безопасность условий проживания, -социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Малолученского сельского поселения. |

Р а з д е л  I.  Общие положения

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 24.12.2007 N 512 "О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов" производятся расходы на компенсацию разницы между экономически-обоснованными тарифами и установленными в муниципальных образованиях.

Р а з д е л  II.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Р а з д е л III.  Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат, адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Программа предусматривает решение следующих задач:

финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации и ликвидации их задолженности и доведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и других потребителей до экономически обоснованного уровня, жесткого соблюдения установленных стандартов оплаты услуг населением, перехода от дотирования жилищно-коммунальных предприятий и предоставления льгот на оплату их услуг к субсидированию малообеспеченных семей, ликвидации перекрестного субсидирования;

снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и естественных монополистов - предприятий топливно-энергетического комплекса;

обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств и государственных гарантий по привлекаемым инвестициям.

Р а з д е л  IV.  Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы

Система программных мероприятий приведена в приложении №1

Общий объем финансирования Программы составляет 2054,4тыс.рублей, в том числе:

средства местного бюджета  318,8 тыс.рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Р а з д е л V.  Механизм реализации Программы

Координатором Программы является Администрация Малолученского сельского поселения, которая в ходе реализации Программы контролирует эффективное использование выделенных средств и выполнение намеченных мероприятий.

При изменении объемов бюджетного финансирования, предусмотренных Программой, муниципальный заказчик в установленном порядке уточняет объемы финансирования, а также мероприятия Программы для ее реализации в установленные сроки.

Р а з д е л  VI.  Организация управления и контроль за реализацией

Программы

Комплексное управление реализацией Программы осуществляется Администрацией Малолученского сельского поселения на основе материалов, которые предоставляются исполнителями Программы.

Управление Программой включает в себя:

- оценку эффективности реализации отдельных разделов Программы;

- обеспечение контроля за реализацией Программы, сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий;

- подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик направляет:

ежегодно в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Главы Администрации Малолученского сельского поселения от 30.10.2008 №67, в Администрацию Малолученского сельского поселения - отчет о реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения.

Отчет о реализации муниципальной целевой Программы в соответствующем году должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов ;

перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершения;

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Малолученского сельского поселения.

Р а з д е л VIII.  Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии Постановлением Главы Администрации Малолученского сельского поселения от 30.10.2008 г №67 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации»

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в переходе к полной оплате жилья и коммунальных услуг населением, бюджетные обязательства сохранятся лишь в отношении компенсации расходов, связанных с предоставлением гражданам льгот и адресных жилищных субсидий

При переходе к полной оплате стоимости жилищно-коммунальных услуг потребителями адресные жилищные субсидии и льготы становятся основной формой бюджетных средств, направляемых на обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того,  Программа поможет  завершить финансовое оздоровление ситуации в жилищно-коммунальном комплексе, так как будет эффективно работать только в условиях абсолютной гарантии своевременного перечисления бюджетных средств гражданам, в противном случае граждане не будут защищены от применения жилищно-коммунальными предприятиями санкций за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, вызванную задержкой бюджетных перечислений.

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой

программе  «Развитие и модернизация

жилищно-коммунальной инфраструктуры

в  Малолученском сельском поселении  на 2011-2014 годы»

Система программных мероприятий

по реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в  Малолученском сельском поселении  на 2011-2014 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. | Администрация Малолученского сельского поселения, | 2011-2013 | Местный бюджет | 318,8 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1735,6 | 433,9 | 433,9 | 433,9 | 433,9 |
| Всего |  |  |  | 2054,4 | 513,6 | 513,6 | 513,6 | 513,6 |

Конец формы