АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28

от 27 марта 2012 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие сельского хозяйства

и регулирования рынков  сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия

в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы»

по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2010 № 31 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Малолученского сельского поселения                        Л.В.Понятова

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 27.03.2012 №28

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы»

по результатам за 2011 год.

1. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2012 г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | - Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода в ст.Малая Лучка | 546,0 | 0,0 | 546,0 | 0,0 | 546,0 | 0,0 | 546,0 | 0,0 | 546,0 | 0,0 | 546,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | - Капитальное строительство водовода в ст.Малая Лучка | 591,8 | 500,0 | 91,8 | 0,0 | 591,8 | 500,0 | 91,8 | 0,0 | 591,7 | 500,0 | 91,7 | 0,0 | 0,1 (за счет округления) |
| 3 | Строительный контроль | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 1139,5 | 500,0 | 639,5 | 0,0 | 1139,5 | 500,0 | 639,5 | 0,0 | 1139,4 | 500,0 | 639,4 | 0,0 | 0,1 |

2.Целевые показатели Программы

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы |
| 1 | Количество изготовленных ПСД по строительству водопровода | единиц | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | Количество изготовленных схем для ПСД централизованного газоснабжения | единиц | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Протяженность водопровода, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,3 | 7,4 | - | - |
| 4 | Осуществление строительного контроля за строительством объекта | % | - | 1,7 | 21,2 | - | - |

3. СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы»

С целью повышения уровня социального и инженерного обустройства сельских населенных пунктов Малолученского сельского поселения  и обеспечения для сельского населения доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ, развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельского поселения, сокращения разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создания основ для повышения престижности проживания в сельской местности была разработана муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы» (далее – Программа). Основная цель Программы –  развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельского поселения, сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности.

Основные задачи Программы:

повышение уровня и качества водоснабжения сельского поселения,

организация газоснабжения в сельском поселении.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы» (далее – Программа) в 2011 году предусматривалось финансирование 1139,5 в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 500,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 639,5 тыс. рублей.

Освоено 1139,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 500,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 639,4 тыс. рублей.

В 2011 году муниципальнаяная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы» осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Развитие водоснабжения

Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода в ст.Малая Лучка

В 2011 году разработана проектно-сметной документации на строительство объекта Внешнее водоснабжение ст.Малая Лучка. Цель достигнута. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 1.2. Капитальное строительство водовода в ст.Малая Лучка

В 2011 году проложено 1,3 км объекта Внешнее водоснабжение ст.Малая Лучка. Цель достигнута. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 1.3. Строительный контроль капитального строительства водовода в ст.Малая Лучка

В 2011 году работы по строительному контролю объекта Внешнее водоснабжение ст.Малая Лучка. Цель достигнута. Мероприятие выполнено.

4. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных средств

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

При реализации Программы обеспечено целевое использование средств областного и местного бюджетов. Объем финансирования Программы составил 1139,5 тыс. рублей, из них 500,0 тыс. рублей – средства областного бюджета и 639,5 тыс. рублей – местного бюджета. Средства внебюджетных источников на реализацию Программы не привлекались.

5. СВЕДЕНИЯ

о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах

(по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения

Фактические затраты на Программу составили 1139,4 тыс. рублей, из них 500,0 тыс. рублей – средства областного бюджета и 639,4 тыс. рублей – местного бюджета. В течение 2011 года объем неосвоенных средств местного бюджета составил 0,1 тыс. рублей. Неосвоение средств местного бюджета произошло в связи округлением до 1 десятичного знака.

6. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы»

6.1. Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы | 1 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Количество изготовленных ПСД по строительству водопровода | единиц | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 1 | 0,0 |
| 2 | Количество изготовленных схем для ПСД централизованного газоснабжения | единиц | 1 | - | - | - | - | 1 | 0,0 | - | - |
| 3 | Протяженность водопровода, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,3 | 7,4 | - | - | - | - | 1,3 | 0,0 |
| 4 | Осуществление строительного контроля за строительством объекта | % | - | 7,4 | 82,6 | - | - |  | - | 7,4 | 0,0 |

6.2. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (1/1) х 100 = 100,0;

Эп2 = (1,3/1,3) х 100 = 100,0;

- Эп3 = (7,4/7,4) х 100 = 100,0;

- 6.3. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 + 100,0 + 100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (90,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- 6.4. Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 1139,4 тыс. рублей | х 100 | = | 99,99. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1139,5 тыс. рублей |  |  |  |