АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111

- «11» октября 2013 г.                                                               ст. Малая Лучка

Об утверждении муниципальной программы 
Малолученского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения» и от 05.09.2013 № 91 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрации Малолученского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 правоотношения, связанные с реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы:

«Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 08.10.2010 № 87, за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о ее реализации за 2011 – 2013 годы;

«Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2015 – 2020годы», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.10.2012 № 99;

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Малолученского сельского поселения                             Е.А.Лозовая

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Малолученского

сельского поселения

от 11.10.2013 г. № 111

Муниципальная программа

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Малолученского сельского поселения 
«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Малолученского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | - Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Малолученского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; улучшение транспортного обслуживания населения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 168,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 24,7 тыс. рублей; 2015 год – 24,0 тыс. рублей; 2016 год – 24,0 тыс. рублей; 2017 год – 24,0 тыс. рублей; 2018 год – 24,0 тыс. рублей; 2019 год – 24,0 тыс. рублей; 2020 год – 24,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета - 168,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 24,7 тыс. рублей; 2015 год – 24,0 тыс. рублей; 2016 год – 24,0 тыс. рублей; 2017 год – 24,0 тыс. рублей; 2018 год – 24,0 тыс. рублей; 2019 год – 24,0 тыс. рублей; 2020 год – 24,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Ростовской области | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Малолученского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов в Малолученском сельском поселении |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Малолученского сельского поселения.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Малолученского сельского поселения.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Малолученского сельского поселения, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Малолученского сельского поселения.

Экономическая специализация промышленности и сельского хозяйства, территориальная дифференциация социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности функционирования транспорта сельского поселения, формируют специфику межпоселенческих транспортных связей.

Наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли внутрирайонных перевозок. Наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйственные грузы, строительные материалы, каменный уголь, продовольственные грузы. На их долю приходится более 80 процентов всех внутрипоселенческих перевозок грузов.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития поселения и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние.

Современный уровень развития улично-дорожной сети не соответствует потребностям поселения:

станицы и хутора по совокупности критериев характеризуется неудовлетворительными условиями движения транспорта;

отсутствует асфальтированное покрытие дорог, а на отдельных дорогах нет и щебеночного покрытия, которое  способствовало бы в полном объеме обеспечить реализацию транспортных связей.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, которая составляет до 40% от общего объема  перевозок.

Отставание развития транспортной системы поселения может стать тормозом социально-экономического развития Малолученского сельского поселения.

В сложившихся условиях для обеспечения высокого уровня развития Малолученского сельского поселения необходимо проведение мероприятий по развитию улично-дорожной сети.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Малолученского сельского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы».

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Малолученского сельского поселения приведены в приложении № 3 
к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из местного и областного бюджетов, средств дорожного фонда Малолученского сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Малолученского сельского поселения осуществляется в объемах определенных решением о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблицах № 4 и 
№ 5 к муниципальной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем – Администрацией Малолученского сельского поселения.

План реализации муниципальной программы утверждается постановлением Администрации Малолученского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Администрацией Малолученского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения Администрацией Малолученского сельского поселения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Администрация Малолученского сельского поселения:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении муниципальной программы в Администрацию Малолученского сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень  участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Малолученского сельского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет сведения о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы и вносит их на рассмотрение Администрации Малолученского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Малолученского сельского поселения проект постановления Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Малолученского сельского поселения.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Малолученского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы Администрация Малолученского сельского поселения рассмотривает отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения (далее – методические рекомендации).

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрацией Малолученского сельского поселения подлежит размещению в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Малолученского сельского поселения  проект постановления Администрации Малолученского сельского поселения  об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий.

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировки целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится Администрацией Малолученского сельского поселения  в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Малолученского сельского поселения  может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Малолученского сельского поселения  решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, Администрация Малолученского сельского поселения  в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Малолученского сельского поселения  в порядке, установленном Регламентом Администрации Малолученского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Малолученского сельского поселения  постановления о его утверждении подлежит размещению не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя на основании поручения Главы Малолученского сельского поселения  в порядке, установленном Регламентом Администрации Малолученского сельского поселения.

Обращение к Главе Малолученского сельского поселения  с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу предоставляется  одновременно с пояснительной информацией о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Администрация Малолученского сельского поселения  вносит изменения в постановление Администрации Малолученского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрация Малолученского сельского поселения  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайте Администрации Малолученского сельского поселения.

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» муниципальной программы

Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Малолученского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Малолученского сельского поселения; обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы |  | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 140,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 20,0 тыс. рублей; 2015 год – 20,0 тыс. рублей; 2016 год – 20,0 тыс. рублей; |
|  | – | 2017 год – 20,0 тыс. рублей; 2018 год – 20,0 тыс. рублей; 2019 год – 20,0 тыс. рублей; 2020 год – 20,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета – 140,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 20,0 тыс. рублей; 2015 год – 20,0 тыс. рублей; 2016 год – 20,0 тыс. рублей; 2017 год – 20,0 тыс. рублей; 2018 год – 20,0 тыс. рублей; 2019 год – 20,0 тыс. рублей; 2020 год – 20,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Малолученского сельского поселения |

Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Малолученского сельского поселения» муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры сельского поселения, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Малолученского сельского поселения.

Серьезной проблемой является наличие грунтовых дорог в населенных пунктах Малолученского сельского поселения, которые оказывают негативное влияние на возможность передвижения в во время непогоды и безопасность движения по автомобильным дорогам.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на начало 2010 г. составила 15,8 км. Параметры внутрипоселковых дорог соответствуют нормативам IV-V категории, на 74,2 процента общей протяженности отсутствует твердое покрытие. На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Малолученского сельского поселения относятся следующие:

Низкий уровень развития автодорожной сети сдерживает развитие агропромышленного комплекса, замедляет темпы социально-экономического развития поселения в целом;

в целом по поселению доля дорог IV, V и внекатегорийных составляет около 80 процентов, при этом 74,2 процента дорог не имеют твердого покрытия, что затрудняет круглогодичный проезд транспорта;

существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание внутрипоселковых дорог.

Перечисленные проблемы дорожного хозяйства Малолученского сельского поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений на них.

- Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог мсестного значения».

- Характеристика основных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» муниципальной программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» муниципальной программы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов, средств дорожного фонда Малолученского сельского поселения.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Малолученского сельского поселения» муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Малолученского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; улучшение транспортного обслуживания населения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы |  | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 28,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 4,7 тыс. рублей; 2015 год – 4,0 тыс. рублей; 2016 год – 4,0 тыс. рублей; 2017 год – 4,0 тыс. рублей; 2018 год – 4,0 тыс. рублей; 2019 год – 4,0 тыс. рублей; 2020 год – 4,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета – 28,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 4,7 тыс. рублей; 2015 год – 4,0 тыс. рублей; 2016 год – 4,0 тыс. рублей; 2017 год – 4,0 тыс. рублей; 2018 год – 4,0 тыс. рублей; 2019 год – 4,0 тыс. рублей; 2020 год – 4,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов в Малолученском сельском поселении |

Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения» муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. На дорогах, за последние 7 лет погибло 7 900 детей в возрасте до 16 лет, были травмированы 166 020 детей. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004 – 2010 годы суммарно составил 506 246 человек.

Суммарный размер социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004 – 2010 годы оценивается в 7 326,3 млрд. рублей, что можно сопоставить с расходами консолидированного бюджета Российской Федерации в 2011 году на финансирование социальной политики (7 453,3 млрд. рублей).

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

Одним из основных факторов риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является неуклонный рост автомобилизации в Малолученском сельском поселении.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Малолученского сельского поселения» муниципальной программы

Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности движения.

Условиями ее достижения является решение следующей задачи:

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах.                  Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной  программы Малолученского сельского поселения:

современная система обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов в Малолученском сельском поселении.

Подпрограмма муниципальной программы реализуется в 2014 - 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы муниципальной программы не выделяются.

Характеристика основных мероприятий
 и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Малолученского сельского поселения» муниципальной программы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками;

установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения»  муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения»  муниципальной программы предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований не планируется.

- Приложение №1

- к муниципальной программе

- Малолученского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | про-цент | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 73,7 | 73,7 |
| 2. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 73,7 | 73,7 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

- Приложение  № 2

- к муниципальной программе

- Малолученского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

- о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

- Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: З = Зi, где П – количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах; Пi – количество дорожных знаков, установленных на дорогах | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Малолученского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- Малолученского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы 
Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | развитие транспортной системы | всего в том числе: | 951 | - | - | - | 24,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  | Администрация Малолученского сельского поселения, всего | 951 | - | - | - | 24,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Подпрограмма 1 | развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения | всего, в том числе: | 951 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Администрация Малолученского сельского поселения всего | 951 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Малолученского сельского поселения | 951 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подпрограмма 2 | повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения | Всего, в том числе | 951 | - | - | - | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Администрация Малолученского сельского поселения | 951 | - | - | - | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Администрация Малолученского сельского поселения | 951 | - | - | - | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Приложение № 5

- к муниципальной программе

- Малолученского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Расходы

местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

- и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы к муниципальной программе

- Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Администрация Малолученского сельского поселения, всего | 24,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  | местный бюджет | 24,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения, всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения, всего | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | местный бюджет | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

- -