АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24

от 04 марта 2013 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

Программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в Малолученском сельском поселении

на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года.

по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении  на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года,  утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 13.05.2011 №41 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 04.03.2013 №24

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года по результатам за 2012 год.

I. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года (далее – Программа) было предусмотрено 1,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1,2 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 1,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1,2 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100,0 процента, в том местный бюджет – 100,0 процента.

Эффективность реализации направлений Программы характеризуют 2 целевых показателя. По итогам 2012 года оба показателя выполнены.

На реализацию мероприятия «Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы» направлено 1,2 тыс. рублей средств местного бюджета.

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 13.05.2011 №41, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года, в 2012 году, было внесено 1 изменение:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 01.10.2012 № 114.

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.10.2012 № 114 внесены изменения в части, касающейся:

внесения изменений в Паспорт  и содержание разделов Программы.

В 2012 году причинами необходимости внесения изменений в Программу было изменение нормативной базы по разработке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Перераспределение расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2012 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год

Муниципальной долгосрочной целевой Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 13.05.2011 № 41 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники | всего | федераль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ- ники |  |
| 1 | Всего по Программе | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | – |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы» | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | – |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2012 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Прог раммы | 2-й год реали зации Прог раммы | 3-й год реали зации Программы | 4-й год реали зации Программы | 1-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали зации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) | 4-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Доля энергосберегающих ламп | процентов | 40 | 60 | 70 | 90 | 41 | 2,5 | 65 | 8,3 | - | - | - | - |
| 2 | Доля снижения объема потребляемой энергии электроэнергии | процентов | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | - | 15 | 87,5 | - | - | - | - |

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения закуплено 10 энергосберегающих ламп.

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий:

Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы составило 1,2 тыс. рублей.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (по доли энергосберегающих ламп и доли снижения объема потребляемой энергии электроэнергии), характеризующих эффективность Программы.

В 2012 году доля энергосберегающих ламп составила 65 процентов, снижение объема потребляемой энергии электроэнергии составила 15 процентов.

При ожидаемом значении показателя по доли энергосберегающих ламп в 2012 году доля энергосберегающих ламп увеличилось на 8,3 процента.

При ожидаемом значении показателя по снижению объема потребляемой энергии электроэнергии в 2012 году увеличилось на 7 процентов.

3. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (65/60) х 100 = 108,3;

Эп2 = (15/8) х 100 = 187,5.

4. Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)

| Е = | Iф1 | + | Iф2 | х 100, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In1 |  | In2 |  |
|  | n |  |  |  |

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

| Е = | 65 | + | 15 | х 100 = 147,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 |  | 8 |  |
|  | 2 |  |  |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (147,9 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- 5. Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эбюд= | Фф | х 100%, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

- Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 1,2 | х100% = 100,0 %. |
| --- | --- | --- |
|  | 1,2 |  |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется финансирование мероприятия Программы осуществлять на строго определенные цели.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.