АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119

«14» октября 2013 г.                                                            ст. Малая Лучка

Об утверждении

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения» и от 05.09.2013 № 91 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения                  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 правоотношения, связанные с реализацией муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на 2011-2014г.г. и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 13.05.2011 №41 за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о ее реализации за 2011 – 2013 годы;

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Малолученского сельского поселения                             Е.А.Лозовая

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Малолученского сельского поселения

от 14.10.2013 г № 119

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Наименование муниципальной программы | – | «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Малолученского сельского поселения |
| Соисполнители программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | МБУК «Малолученский СДК» |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | Улучшение качества жизни населения Малолученского сельского поселения за счёт перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при передаче, производстве, потреблении; Обеспечение повышения энергоэффективности на территории Малолученского сельского поселения за счёт организации процесса комплексного энергосбережения; надёжное обеспечение Малолученского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами |
| Задачи программы | – | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов; наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учёта, контроля и автоматического регулирования энергоносителей; осуществление в бюджетной сфере Малолученского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта; обеспечение в бюджетной сфере Малолученского сельского поселения обязательных энергетических обследований зданий; обеспечение в бюджетной сфере Малолученского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные; развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по популяризация применения мер по энергосбережению. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии; Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды; Экономия электроэнергии в натуральном выражении, Экономии холодной воды в натуральном выражении; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014 по 2020 годы составляет 8,4 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 8,4 тыс. рублей в том числе по годам реализации: в 2014 году – 1,2 тыс. рублей; в 2015 году – 1,2 тыс. рублей; в 2016 году – 1,2 тыс. рублей; в 2017 году – 1,2 тыс. рублей; в 2018 году – 1,2 тыс. рублей; в 2019 году – 1,2 тыс. рублей; в 2020 году – 1,2 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; Увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта. |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Малолученского сельского поселения

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов. С учётом постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование последних становится недопустимым. Это обстоятельство является определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности стала приоритетной в работе исполнительной власти сельского поселения.

Повышение энергетической эффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоёмкостью экономики, и позволит:

Сократить расходы бюджета (более эффективное использование ресурсов в бюджетной сфере приведёт к ежегодной экономии 3-5 процентов бюджетных средств).

Анализ рисков муниципальной программы и описание мер управления ими предусматривает следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы.

Макроэкономические риски. Ухудшение внутренней и внешней коньюктуры мировых цен на товары российского экспорта, являющиеся основными источниками доходов российского бюджета, может помешать развитию топливно-энергетического комплекса;

Недостаточный уровень качества и эффективности инноваций в энергетическом секторе приведёт к увеличению степени ориентации  энергетического сектора при модернизации на использование импортных технологий и оборудования, что вызовет зависимость российского топливно-энергетического комплекса от зарубежных компаний, значительно снизит потребность в российском оборудовании, приведёт к спаду в отечественном машиностроении и других секторах экономики.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основными целями муниципальной программы являются:

- улучшение качества жизни населения Малолученского сельского поселения за счёт перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при передаче, производстве, потреблении;

- обеспечение повышения энергоэффективности на территории Малолученского сельского поселения за счёт организации процесса комплексного энергосбережения;

- надёжное обеспечение Малолученского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг;

повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

осуществление в бюджетной сфере Малолученского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта;

обеспечение в бюджетной сфере Малолученского сельского поселения обязательных энергетических обследований зданий;

обеспечение в бюджетной сфере Малолученского сельского поселения  замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные;

популяризация применения мер по энергосбережению.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов политики Малолученского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии;

Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды;

Экономия электроэнергии в натуральном выражении,

Экономии холодной воды в натуральном выражении;

Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг;

увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта.

Муниципальная программа рассчитана на период с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

Энергетическая эффективность становится одним из приоритетных направлений российской политики. Рост тарифов на энергоресурсы делает инвестиции в энергетическую эффективность более привлекательными, а последствия бездействия – более очевидными. Для получения наилучших результатов необходимо проведение последовательной политики повышения эффективности использования энергоресурсов. Следует закрепить приоритетность решения данной задачи и сосредоточиться на изменении существующих норм поведения организаций, учреждений и домохозяйств, а также на создании благоприятной среды для инвестиций в энергетическую эффективность.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщения характеристика основных мероприятий

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач требуется формирование одной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» включает в себя основные мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях Малолученского сельского поселения, в коммунальном хозяйстве сельского поселения.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» планируется реализация следующих мероприятий:

проведение обязательного энергетического обследования;

информационная поддержка политики энергосбережения;

установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов;

замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие;

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» является составляющей частью муниципальной программы. Содержание подпрограммы полностью соответствует муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных Решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014 по 2020 годы составляет 8,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета – 8,4 тыс.рублей;

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Информация о расходах за счет всех источников представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

В составе ежегодного отчёта о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы представляется информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы по следующим критериям:

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 – при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия муниципальной программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, указанные  и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi /БЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представляются в составе годового отчёта согласно приложению к Методическим рекомендациям, утверждённым постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 г №92 в целях достижения оптимального соотношения связанных с её реализацией затрат и достигаемых в ходе её реализации результатов.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Глава Малолученского сельского поселения несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и  содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации разрабатывается Администрацией Малолученского сельского поселения совместно с участниками муниципальной программы и утверждается актом Администрации Малолученского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней  со дня утверждения постановлением Администрации Малолученского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года.

В случае принятия решения Администрацией Малолученского сельского поселения по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается  не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Малолученского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы Администрация Малолученского сельского поселения рассмотривает отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения (далее – методические рекомендации).

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрацией Малолученского сельского поселения подлежит размещению в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Малолученского сельского поселения  проект постановления Администрации Малолученского сельского поселения  об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий.

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировки целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится Администрацией Малолученского сельского поселения  в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Малолученского сельского поселения  может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Малолученского сельского поселения  решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, Администрация Малолученского сельского поселения  в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Малолученского сельского поселения  в порядке, установленном Регламентом Администрации Малолученского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Малолученского сельского поселения  постановления о его утверждении подлежит размещению не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя на основании поручения Главы Малолученского сельского поселения  в порядке, установленном Регламентом Администрации Малолученского сельского поселения.

Обращение к Главе Малолученского сельского поселения  с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу предоставляется  одновременно с пояснительной информацией о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Администрация Малолученского сельского поселения  вносит изменения в постановление Администрации Малолученского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрация Малолученского сельского поселения  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайте Администрации Малолученского сельского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

Малолученского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», подпрограмм  программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии; |  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды; |  | процентов | 85 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении, |  | Тыс.кВтчас | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 |  |
| 1.5 | Экономии холодной воды в натуральном выражении; |  | Тыс.м3 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Малолученского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПЕРЕЧЕНЬ

Подпрограмм муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики», основных мероприятий муниципальной  программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия государственной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия государственной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия государственной программы | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 «Проведение обязательного энергетического обследования» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2020 | формирование энергетических паспортов и мероприятий | неисполнение статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации» | показатель 1 |
| 2 | Мероприятие 2 «Информационная поддержка политики энергосбережения» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение уровня подготовки в сфере энерго-сбережения | отсутствие положительной динамики повышения уровня подготовки в сфере энергосбережения | показатель 1.7 |
| 3 | Мероприятие 3 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2020 | уменьшение потребления энергоресурсов | отсутствие учета энергетических ресурсов и, как следствие, невозможность реализации энерго-сервисных проектов | показатели: 1.11, 1.12,1.13,1.14,1.15,1.16 |
| 4 | Мероприятие 4 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2020 | уменьшение потребления электроэнергии | отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение статьи 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации» | показатель 1.8 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Малолученского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Расходы  мастного бюджета  на реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | ВСЕГО в том числе по участникам муниципальной программы |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Администрация Малолученского сельского поселения | 951 |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | МБУК «Малолученский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Малолученского сельского поселения |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Основное мероприятие 1 | «Проведение обязательного энергетического обследования» | Администрация Малолученского сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | «Информационная поддержка политики энергосбережения» | Администрация Малолученского сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Администрация Малолученского сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 | «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | Администрация Малолученского сельского поселения |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Малолученского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Расходы  местного бюджета, федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников  на реализацию муниципальной программы

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Администрация Малолученского сельского поселения, всего | 8,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | местный бюджет | 8,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Малолученского сельского поселения, всего | 8,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | местный бюджет | 8,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 5

к муниципальной программе

Малолученского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | про-центов | (п7(n)/п3(n) х 100% | показатель п3 – объем потребления электрической энергии; показатель п7 – объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
| 62. | Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | про-центов | (п59(n)/п60(n) х 100% | показатель п 59 – объем потребления холодной воды; показатель п 60– объем потребления холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
| 3. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | кВтч | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] х п3(2007) | показатель п3 – объем потребления электрической энергии |
| 14. | Экономия воды в натуральном выражении | куб.м | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] х п5(2007) | показатель п5 – объем потребления воды |