ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от ___________ 2012 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

Программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в Малолученском сельском поселении

на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года.

по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении  на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года,  утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 13.05.2011 №41 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Малолученского сельского поселения                        Л.В.Понятова

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от _________2012 №__

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года по результатам за 2011 год.

1. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года

по состоянию на «01» января 2012 г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | - Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |

2.Целевые показатели Программы

муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы |
| 1 | Доля энергосберегающих ламп | процентов | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| 2 | Доля снижения объема потребляемой энергии электроэнергии | процентов | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |

3. СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года

С целью повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Малолученском сельском поселении за счет снижения к 2014 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 15 процентов, создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития была разработана муниципальная долгосрочная целевая Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года (далее – Программа).

Основные задачи Программы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;        ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт
         - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;  ьььььььььььььььььььььь                       
      - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

На реализацию Программы в 2011 году предусматривалось финансирование 1,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1,2 тыс. рублей;

Освоено 1,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1,2 тыс. рублей.

В 2011 году муниципальнаяная долгосрочная целевая Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

Мероприятие 1. Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

В 2011 году Администрацией Малолученского сельского поселения приобретены энергосберегающие ламты и проведена частичная замена электрических ламп. Цель достигнута. Мероприятие выполнено.

4. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных средств

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

При реализации Программы обеспечено целевое использование средств местного бюджета. Объем финансирования Программы составил 1,2 тыс. рублей, из них 1,2 тыс. рублей – средства местного бюджета. Средства областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы не привлекались.

5. СВЕДЕНИЯ

о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах

(по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения

Фактические затраты на Программу составили 1,2 тыс. рублей, из них 1,2 тыс. рублей – местного бюджета. В течение 2011 года объем средства местного бюджета освоены в полном объеме.

6. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года

6.1. Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы | 1 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Доля энергосберегающих ламп | процентов | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 | 41 | 12 |
| 2 | Доля снижения объема потребляемой энергии электроэнергии | процентов | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 5 | 3 |

6.2. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П2) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (41/40) х 100 = 102,5;

Эп2 = (5/5) х 100 = 100,0;

- 6.3. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп2 – эффективность реализации показателей П1 – П2;

- 2 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 102,5 + 100,0 | = 101,25 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 90,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- 6.4. Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 1,2 тыс. рублей | х 100 | = | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2 тыс. рублей |  |  |  |