ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от __ мая 2015 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие

энергетики» по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 119, за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от __.05.2015 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 г №119 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является МБУК «Малолученский СДК».

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2013 № 134 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 год.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году первоначально было предусмотрено 1,2 тыс. рублей.

В связи с оптимизацией расходов местного бюджета реализация программы в 2014 году осуществлялась без финансирования.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача по сокращению в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг решалась за счет:

- экономного использования электроприборов.

Задача по повышению уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов решалась за счет:

- проведения бесед с работниками бюджетных учреждений и встреч с жителями поселения.

Задача по осуществлению в бюджетной сфере Малолученского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта решалась за счет:

- оснащения источников потребления электроэнергии приборами учета, установкой таймеров на уличное освещение населенных пунктов.

Задача по обеспечению в бюджетной сфере Малолученского сельского поселения обязательных энергетических обследований зданий решена.

В 2013 году проведено энергетическое обследование Администрации и бюджетных учреждений культуры.

Задача по обеспечении. в бюджетной сфере Малолученского сельского поселения  замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные решалась за счет приобретения и замены ламп накаливания на энергосберегающие.

Задача по популяризации применения мер по энергосбережению решалась за счет проведения бесед с населением.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - улучшение качества жизни населения Малолученского сельского поселения за счёт перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при передаче, производстве, потреблении, обеспечение повышения энергоэффективности на территории Малолученского сельского поселения за счёт организации процесса комплексного энергосбережения, надёжное обеспечение Малолученского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- проведение обязательного энергетического обследования;

- информационная поддержка политики энергосбережения;

- установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов;

- замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год финансирование не было предусмотрено.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Энергетические паспорта изготовлены, приборы учета соответствуют требованиям..

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.4.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.5. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2014 году финансирование не предусматривалось.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2014 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 110, было внесено 1 изменение. В связи с оптимизацией расходов местного бюджета, принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  30.12.2014 № 163  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 119».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в  отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИПi / ЦИФi

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

КЦИ1 = 100 / 100 = 1;               КЦИ2= 100 / 100 = 1;

КЦИ3 = 40 / 40 = 1;               КЦИ1 = 0,8 / 0,8 = 1;

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия муниципальной программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, указанные  и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi /БЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Оценку степени соответствия затрат местного бюджета на мероприятия муниципальной программы запланированному уровню в связи с отсутствием финансирования определить не предоставляется возможным

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2015 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 г №144.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2015 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии; | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды; | процентов | 96 | 100 | 100 | - |
| 3 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении, | Тыс.кВтчас | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |
| 4 | Экономии холодной воды в натуральном выражении; | Тыс.м3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии; | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды; | процентов | 96 | 100 | 100 | - |
| 1.3 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении, | Тыс.кВтчас | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |
| 1.4 | Экономии холодной воды в натуральном выражении; | Тыс.м3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | формирование энергетических паспортов и мероприятий | Энергетические паспорта сформированы | - |
| 1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | Глава обучался на курсах по повышению уровня подготовки в сфере энергосбережения | - |
| 1.3 | Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | уменьшение потребления энергоресурсов | Приборы учета установлены, установлены таймеры на уличное освещение | - |
| 1.4 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | уменьшение потребления электроэнергии | Потребление электроэнергии снизилось | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»   за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность и развитие энергетики | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Информационная поддержка политики энергосбережения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Малолученского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Энергоэффективность и развитие энергетики (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. -; -; -; -; -. ВСЕГО:. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Энергоэффективность и развитие энергетики (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | -1,2 | Оптимизация расходов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2014 г №163 |
| ВСЕГО: | -1,2 |  |  |